ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ САЙТА № WEB-2026-15

| г. Москва | 23 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ООО «Зерно», ИНН 2310000000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 120, в лице директора Егоровой В. А., именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», и Новиков Тимур Ринатович, самозанятый, ИНН 231012345678, г. Краснодар, ул. Северная, д. 300, кв. 77, именуемый(-ое) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать для Заказчика сайт кофейни с каталогом напитков, онлайн-заказом навынос и формой бронирования столиков (далее — Сайт) в соответствии с техническое задание (приложение № 1), согласованное сторонами и передать Заказчику исключительные права на Сайт, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Этапы и сроки работ:

1. 1. Прототип и дизайн-макет — до 10.11.2026;

2. 2. Вёрстка и программирование — до 05.12.2026;

3. 3. Наполнение, тестирование и запуск — до 15.12.2026

2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА

2.1. Стоимость работ, включая вознаграждение за отчуждение исключительных прав, составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Порядок оплаты: 50 % — аванс в течение 3 рабочих дней с даты подписания, 50 % — в течение 3 рабочих дней после подписания акта приёмки.

3. ПРИЁМКА

3.1. По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику результат и акт. Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает результат или направляет мотивированный перечень замечаний, которые Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты, если они соответствуют техническому заданию.

3.2. При запуске Исполнитель передаёт Заказчику по акту исходный код, дизайн-макеты в исходных форматах, доступы к административной панели, хостингу и репозиторию. Домен регистрируется на имя Заказчика.

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

4.1. Исключительные права на Сайт, включая дизайн, тексты, программный код и базы данных, созданные Исполнителем, переходят к Заказчику в полном объёме с момента подписания итогового акта (ст. 1234, 1285 ГК РФ). Исполнитель гарантирует, что использованные в Сайте материалы третьих лиц используются на законных основаниях.

4.2. Исполнитель вправе упоминать Сайт в своём портфолио, если Заказчик не возражает письменно.

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Гарантийная поддержка: 3 месяца после запуска — бесплатное исправление ошибок.

5.2. За нарушение сроков этапов Исполнитель уплачивает неустойку 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, Заказчик за просрочку оплаты — 0,1 % от неоплаченной суммы за день. Заказчик вправе отказаться от договора, оплатив выполненную часть работ (ст. 717 ГК РФ).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны признают юридическую силу переписки по электронной почте, указанной в реквизитах. Договор составлен в двух экземплярах.

| Заказчик | _______________ | Директор Егорова В. А. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | _______________ | Новиков Т. Р. |